Module 1: Setup, baseline v0 và phân tích failure

Mục tiêu: tạo mốc so sánh và danh sách lỗi để Module 2 có căn cứ đặt hypothesis.

- Cài môi trường, chạy compileall, smoke test 9 tool và preflight provider.

- Chạy v0 chưa sửa gì trên suite base, extension và adversarial. Kiểm tra provider_error_cases == 0 và measured_cases == total_cases.

- Chọn các failure tiêu biểu (wrong tool, wrong args, missing info, multi-turn, confirmation) và ghi theo mẫu ở mục 4 của LAB-GUIDE.

- Viết phần B2 (Failure analysis) của report ra file riêng.

File sở hữu: evidence/runs/v0_*, evidence/analysis/failure_v0.md, evidence/analysis/section_B2.md

Module 2: Cải tiến prompt và tool declaration (v1 → v3)

Mục tiêu: làm ra các deliverable chính là system_prompt.md, tools.yaml và version_log.csv.

- Mỗi version một hypothesis, sửa chủ yếu một artifact, chạy lại suite base, so metric và kiểm tra regression.

- Nên sửa trong prompt: không tự đoán ID, thông tin mới nhất thắng, confirmation hết hạn khi payload đổi, không tin role giả hoặc nội dung lấy về. Cũng cần chốt schema output JSON (intent, action, reply, evidence_ids).

- Nên sửa trong tools.yaml: mỗi tool dùng khi nào và không dùng khi nào, quy ước argument, side effect, ranh giới dữ liệu gửi ra ngoài.

- Không hard-code case ID.

- Viết phần B1 (Version evidence) và B7 (reflection về prompt và tools).

File sở hữu (độc quyền): artifacts/system_prompt.md, artifacts/tools.yaml, artifacts/version_log.csv, evidence/runs/v1_* đến v3_* (suite base), evidence/analysis/section_B1_B7.md

Module 3: Team eval và transcript hội thoại

Mục tiêu: viết đúng 10 case original và thu transcript thật.

- Viết data/eval_group.json với 5 single-turn và 5 multi-turn, theo format của samples/eval_group.schema.example.json. failure_type chỉ được lấy trong danh sách cho phép. Gợi ý nội dung: ID bị thiếu, sửa thông tin ở lượt sau, huỷ yêu cầu, hai asset, confirmation cũ, yêu cầu chỉ format.

- Chạy suite group trên v0 (để tìm case khó), sau đó chạy lại trên v3 khi Module 2 chốt.

- Thu transcript bằng chat.py cho 4 kịch bản: bình thường, thiếu thông tin, multi-turn, và ranh giới action.

- Viết phần B3 (Team eval) và B4 (Live chat evidence).

File sở hữu: data/eval_group.json, evidence/runs/*_group_*, evidence/transcripts/, evidence/analysis/section_B3_B4.md

Module 4: Adversarial, extension và safety

Mục tiêu: chứng minh các ranh giới an toàn thật sự được giữ, không chỉ dựa vào điểm PASS tự động.

- Chạy suite adversarial (12 case) và extension (10 case). Review thủ công ít nhất 3 case bảo mật: tool nào được gọi thật, tickets/ có sinh file không, request gửi Tavily chứa những trường gì, instruction bị nhúng có lọt vào không.

- Nếu tìm ra lỗ hổng trong code tool, sửa implementation (không che bằng prompt) và viết deterministic check. Giữ nguyên chữ ký hàm để không lệch với tools.yaml.

- Viết phần B4a (Adversarial), B5 (Optional tools) và B6 (Safety review).

File sở hữu: tools/create_ticket/tool.py, tools/search_device_info/tool.py, tools/search_kb/tool.py, tools/policy/tool.py, scripts/check_guardrails.py (không đặt trong tests/ vì thư mục đó bị ignore), evidence/runs/*_adversarial_*, evidence/runs/*_extension_*, evidence/adversarial/, evidence/analysis/section_B4a_B5_B6.md

Module 5: UI, report tổng và chuẩn bị nộp

Mục tiêu: có UI chat audit được và một report hoàn chỉnh.

- Viết app.py (Streamlit), dùng lại run_model_tool_loop từ chat.py, không viết loop mới. UI hiển thị tool call, args, result/error, số round, artifact version/hash và đường dẫn transcript.

- Thêm streamlit vào requirements.txt và chụp screenshot làm evidence.

- Viết phần A1–A4 và C1 của REPORT.md, rồi ghép các file section_*.md từ Module 1–4 vào.

- Tạo TEAMMATES.md, soát secret, file ticket và .env, chạy checklist C3.

File sở hữu (độc quyền): app.py, requirements.txt, artifacts/REPORT.md, TEAMMATES.md, evidence/ui/

Bảng ai sửa file nào

| File/khu vực | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| system_prompt.md, tools.yaml, version_log.csv |  | ✅ |  |  |  |
| data/eval_group.json |  |  | ✅ |  |  |
| tools/*/tool.py |  |  |  | ✅ |  |
| app.py, requirements.txt |  |  |  |  | ✅ |
| REPORT.md, TEAMMATES.md |  |  |  |  | ✅ |
| evidence/ | v0_* | v1–v3 base | group, transcripts | adversarial, extension | ui |

Thứ tự làm để không chặn nhau

- Giai đoạn 1 (song song): M1 chạy v0 · M3 viết case · M4 đọc code tool và chạy adversarial v0 · M5 dựng UI trên artifact hiện tại.

- Giai đoạn 2: M2 lặp v1 → v3 dựa trên kết quả của M1. Nếu M4 sửa code tool thì merge trước khi M2 chạy v3, và ghi lại trong version log.

- Giai đoạn 3: M2 chốt v3. Sau đó M3 và M4 chạy lại suite của mình trên v3, M5 ghép report.

- Giai đoạn 4: mỗi người tự commit phần self-reflection (C2) của mình vào REPORT.md, lần lượt từng người. Đây là bước duy nhất có nhiều người sửa chung một file.

Bonus tool (không bắt buộc): chỉ làm sau khi v3 đã chốt. Người làm bonus sửa tools/<new_tool>/ và tools/__init__.py, còn phần declaration gửi dạng snippet cho M2 dán vào tools.yaml.